## Slide 1: StoneOS Saipan Concept Commit Review
2016/4/18

## Slide 2: Midway to Saipan
Midway
  美国海军在此战役中成功击退日本海军对中途岛环礁的攻击，日军在海战中大败，因此该战役成为第二次世界大战中的太平洋战争的转折点。
  StoneOS利用Midway及后续版本补强NGFW的基础功能，成为健壮扎实的下一代防火墙，取得全面的胜利。
Saipan
  美军夺取塞班岛，为攻占马里亚纳群岛其他岛屿创造了条件，也为B－29远程轰炸机轰炸日本本土提供了基地。
  StoneOS持续补强，夯实基础功能，同时通过技术创新在市场竞争中领先。

## Slide 3: Midway回顾
i：
统计功能优化，报表框架重构
NG：
基于加密流量的安全检测功能增强
FW：
认证功能模块增强
Vsys功能全面完善
重点资产防护
云沙箱
E系列产品增加报表功能

## Slide 4: Saipan的需求背景
Chart: 二级运营商及广电
| 2013 | 2014 | 2015
二级及广电 | 2108.2 | 3405.4 | 4101
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
公司业绩占比 | 0.10197 | 0.13751 | 0.13838
目前看到，二级运营商及广电行业新的竞争者（灵州、Panabit）强势进入，而我们在此领域持续投入不足，导致在此市场增长率降低且占公司总体销售额徘徊不前。
NGFW已经逐步取代传统的防火墙，一些用户希望网关设备能够提供内网接入安全的功能，比如私接Wi-Fi的防护，敏感数据信息的泄露防护等
金融机构和大型企业通常为了数据的可靠性以及业务的连续性会建立两地三中心，这些数据中心存在双活的场景。用户要求双活数据中心之间可以做冗余，而安全设备做为组网中的关键一环，也要求满足此场景

## Slide 5: Saipan的需求背景
一方面运营商及高校联合向在校学生提供网络接入服务，一般基于时长、包月、包年等方式进行计费业务，在网络服务费用较为低廉的情况下，仍然存在大量的私接行为，给运营商及高校带来了高成本运营低利润回报的经济损失。另一方面政府人员和企业员工未经授权许可，私自将个人移动终端独立或共享接入政府和企业内网，一方面非业务流量占用大量带宽资源，另一方面带了数据信息泄漏风险。
接入安全
互联网、虚拟化、云计算全面普及，在原始数据不断积累，信息交互越发频繁的背景下，具有行业特性的敏感数据、关键数据、机密数据面临了巨大的泄漏风险。这些数据已然成为企业的核心资源，一旦数据发生泄漏，会给企业带来一系列的负面影响和经济损失。
Verizon发布了《2015年度数据泄漏调查报告》，影响的组织覆盖95个国家，其中61个报告了问题，涉及79790个安全事件，2122个确认的数据泄漏。实际上还有许多泄漏事件，或正在调查，或无从确认，或无法公开。
数据安全

## Slide 6: 用户需求分析
防止敏感信息数据通过网络途径外发
防止机密性、关键性的文档通过网络途径外发
下载限制，保护内网安全
BYOD独立或共享接入管理，防止网络带宽被非业务相关应用消耗、保护内网安全，避免承受经济损失
认证界面高度定制化，与内部其他Portal界面风格统一、品牌推广、广告投放、信息传递等
数据安全
接入安全
金融行业要求做到双运营数据中心，用户希望双中心之间可以做到互相备份，保障高可靠性
高可靠性
互联网多链路出口现在已经为通用部署结构，二级运营商更是几十条多出口链路，传统的静态手工方式给用户的运维带来了很多挑战，也给带宽的高效利用带来了困难且难以实现。
用户迫切需要流控能够跟上互联网应用的不断变化从而来 进行可靠的流控；同事也希望提高用户的上网体验如：网 页访问、视频、游戏等。
出口多链路动态均衡
iQoS和DNS增强

## Slide 7: StoneOS的差距
 | 不具备多出口链路的质量分析机制； 不具备依据多出口链路的检测质量进行动态 平稳均衡调整切换； 不具备负载均衡的配置及结果展示友好的UI；
 | 不具备根据TCP、UDP的会话区分控制； 不具备对端抑制的强度可控； 应用识别率较低或区分不好，应用引流效果不佳； 缺少DNS管控及根据出口链路的探测结果与 DNS 联动引流；
 | 没有DLP数据安全的概念 上网行为控制功能配置混乱，功能实现目标不明确 数据通过网络途径外发防护的能力较弱
 | 不具备移动终端独立或共享接入的检测和控制 仅支持居中背景图片的简单替换，且整体不够美观，与最新版本WEBUI风格不统一 AAA部分功能不能够很好的满足用户需求
 | 不支持双数据中心两组HA设备之间的备份
高可靠性
iQoS、DNS增强
出口多链路动态均衡
接入安全
数据安全

## Slide 8: Concept Overview
Codename：Saipan
主要应用场景：金融数据中心、高校、二级运营商、互联网
核心目标：
保持优势、弥补不足、持续创新
Expected FCS Date： Q1/2017
Key Message：
在互联网出口场景保持链路控制技术的领先性
全面提升NGFW在终端接入和数据内容安全方面的识别和控制能力
创新的双活数据中心安全防护技术确立市场优势

## Slide 9: Saipan目标
在互联网出口场景保持链路控制技术的领先性
动态链路探测技术的丰富和完善
全面提升NGFW在终端接入和数据内容安全方面的识别和控制能力
数据安全的功能增强，数据防泄漏功能逐步深入
终端接入的用户接口功能丰富。
终端接入的安全识别和管控
流控和智能选路技术的持续增强
创新的双活数据中心安全防护技术确立市场优势
满足金融行业双数据中心之间配置和会话同步的安全以及高可靠性需求

## Slide 10: Saipan新功能概述
互联网出口多链路动态均衡 | 能够自动根据出口链路的探测质量进行负载均衡，可以提供多链路同步带宽利用率增长方案；也可提供多链路依次带宽用满93%后切换到下一链路方案； 同时也提供切回手工权重方案；与内网iQoS,DNS管控配合形成大流控新概念；
内网iQoS增强和DNS管控 | 提供对端抑制强度人工可选；提供TCP，UDP会话区分控制；提供DNS与链路出口探测质量联动引流；提供DNS劫持(一条多个精确匹配）；
数据安全 | 转换DLP数据安全概念，统一数据安全策略配置 实现近百种的文件类型识别、高风险应用的数据流还原，高风险文件的内容提取 关键字、正则表达式和文件指纹三种模式识别敏感数据及文件通过网络途径外发，并采取应对措施
接入安全 | 识别移动终端独立和共享接入，并进行有效的管理及控制 支持一般模式和高级模式的自定义，优化整体呈现，可通过HTML、CSS、JS及图片素材进行认证界面的高度自定义 支持Webauth防暴力破解、短信认证、状态页面等新功能，已有功能从配置、实现、可视化等不同维度进行优化
高可靠性 | 双活数据中心之间的会话和配置同步 满足灵活的组网需求

## Slide 11: Midway之后
链路负载均衡技术可以媲美专业厂商
完善的接入控制，满足企业，政府等内网场景需求
DLP功能初探，为单品打造基础
业界领先的双活数据中心高可靠性方案

## Slide 12: Saipan Schedule
6
10
Beta
11月15日
11
12
5
9
7
8
1
Executive
Commit
6月30日
Concept
Commit
5月3日
2
FCS date:
1月20日
产品市场负责人 | 研发负责人 | 测试负责人 | 文档负责人 | PGM
徐涵 | 李矩希 | 刘上能 | 张玥 | 单莲

## Slide 13
非常感谢！
如有问题，请联系我：
hxu@hillstonenet.com

## Slide 14: 当前进展及风险
与研发达成的共识
由于研发资源以及版本发布时间的控制，一些功能被暂时搁置，目前暂定此版本的重中之重是报表功能。Midway CC 过程中与研发进行了充分沟通，基本commit且达成一致FR 42个(19个研发FR)，Drop FR 11个，Delay到后期规划需求36个，Drop研发需求4个。
规划功能模块 | 是否支持 | 风险
统计分析模块流程改进 | √ | 
报表功能易用性 | √ | 
预定义模板以及增加报表分析功能 | √ | 
E系列产品支持报表 | √ | 
AAA模块增强 | √部分支持 | 用户认证部分支持，实现少量功能，对于企业网互联网出口部分场景下易用性有影响。
Webauth增强 | √部分支持 | 
SSO增强 | X | 
Vsys完善，统计功能增强、支持AV、IPS、URL过滤、会话控制 | √部分支持 （AV不支持） | Vsys支持功能不全，对业务虚拟化场景下安全业务隔离有功能缺失。
支持便携设备控制 敏感信息控制 | X X | 可视化和安全性的功能因为资源问题全部去掉，对于企业安全市场的目标影响较大，规划后续版本重点支持。
支持集群模式部署 | X | 投入产出比较高，后续详细调研是否开发，并同时寻找替代方案
Notes: 1，资源
2，vsys

## Slide 15: 版本要求
  国际化考虑
    需要进行海外销售
  性能及质量要求
    与上一版本相比，性能下降不能超过5%；质量要求同公司质量要求，bug加权解决率大于95%
  部署或升级要求
    与Coral Sea的版本做无缝平滑升级
  文档支持需求
    需要
  培训支持需求
    需要研发给产品提供培训，产品给SE，TAC提供培训
  认证需求
    无认证需求
  Beta需求
    需要至少1个月的Beta测试

## Slide 16: 承诺的功能
ID | Summary | web UI支持 | PRD | 记录 | 开发 | 测试 | PLM Owner | FR class
7475 | 云沙箱集成-STONEOS |  | N/A | 研发FR | ChengHuai Lu | LuMing Qin(覃璐明) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7467 | Dashboard for top N hosts |  | N/A | 研发FR | YongZheng Song(宋永政) | YongLong Che(车永龙) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7465 | 针对critical assets的重点防护 |  | N/A | 研发FR | YongZheng Song(宋永政) | YongLong Che(车永龙) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7463 | host profiling维度优化 |  | N/A | 研发FR | WenBinPan(潘文彬) | YongLong Che(车永龙) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7461 | hostd优化 |  | N/A | 研发FR | JianXue Su(苏建学) | LuMing Qin(覃璐明) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7459 | Defender debug 功能增强 |  | N/A | 研发FR | WenBinPan(潘文彬) | YongLong Che(车永龙) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7457 | 基于可疑事件的多层次关联分析以及因此产生的对于RM重构 |  | N/A | 研发FR | WenBinPan(潘文彬) | YongLong Che(车永龙) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7455 | 威胁分析上传云端 |  | N/A | 研发FR | JingQing Wang (王镜清) | LuMing Qin(覃璐明) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7453 | Mitigation功能优化 |  | N/A | 研发FR | XiaoDong Liu(刘小东) | YongLong Che(车永龙) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7451 | DDOS cavium端内存及IPFIX消息发送优化 |  | N/A | 研发FR | XiaoDong Liu(刘小东) | YongLong Che(车永龙) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7449 | CVE认证的需求：增加CVE ID和BugTrap信息 | 需要 | 不需要 | 需求已经明确 | BingXiu Jiao(焦冰修) | LuMing Qin(覃璐明) | Peng Yao | Feature Request
7447 | E系列报表功能- 报表项定义 | 需要 | 编写中 | PRD已经完成，1月8日评审 | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7445 | E系列报表功能- 报表汇总 | 需要 | 编写中 |  | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7443 | E系列报表功能-配置页面 | 需要 | 编写中 |  | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7441 | E系列报表功能 | 需要 | 编写中 |  | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7439 | T系列报表增强-报表模板更新 | 需要 | 编写中 |  | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7437 | T系列报表增强-预定义报表模板 | 需要 | 编写中 |  | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7435 | T系列报表增强-配置页面调整 | 需要 | 编写中 |  | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7433 | T系列报表增强-调整快捷任务 | 需要 | 编写中 |  | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7431 | T系列报表增强 | 需要 | 编写中 |  | Unspecified | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7411 | Vsys支持session limit | 需要 | 不需要 | 需求已经明确 | Zhuo Xu(徐卓) | Lin Feng(冯琳) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7409 | 辅助FR 6353 - 支持1000的DHCP-Relay |  |  | 新增 | LinYang Shu(束林扬) | ShangNeng Liu(刘上能) | Han Xu (徐涵) | Emergency Request
7407 | 路由libevent与epoll优化调整 |  | N/A | 研发FR | QingYao Sun(孙庆尧) | Peng Cao(曹鹏) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7381 | 基于xauth方式的VPN能够跟AD结合 | 需要 | 不需要 |  | Shuai Li(李帅) | Jing Du(杜晶) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7357 | T平台统计改进-UI |  | N/A | 研发FR | YongZheng Song(宋永政) | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7355 | T平台统计改进-后台 |  | N/A | 研发FR | Long Gao(高龙) | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7353 | T平台统计改进 |  | N/A | 研发FR | WenBinPan(潘文彬) | YongLong Che(车永龙) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7327 | Vsys支持URL过滤 | 需要 | 已提供 | 需求已经明确 | GangQiang Pei(裴刚强) | LuMing Qin(覃璐明) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7325 | 可以对AD&LDAP 基于OU的组织架构进行同步 | 需要 | 已提供 | 需求已经明确 | Shuai Li(李帅) | ShangNeng Liu(刘上能) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
7323 | Vsys统计功能增强 | 需要 | 已提供 | 需求已经明确 | Lei Peng(彭磊) | Shouxian Zhang(张守贤) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7321 | Vsys支持AV | 需要 | 已提供 | 需求已经明确 | YuChen Zhou(周宇辰) | LuMing Qin(覃璐明) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7319 | Vsys支持IPS | 需要 | 已提供 | 需求已经明确 | XiaoWei Wu(吴晓伟) | LuMing Qin(覃璐明) | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7313 | IPS单品合入StoneOS主线-上层软件 | 需要 | N/A | 研发FR | YanYong Fu(付炎永) | LuMing Qin(覃璐明) | Peng Yao | Feature Request
7311 | IPS单品合入StoneOS主线-UI | 需要 | N/A | 研发FR | XueZhi Song(宋学志) | LuMing Qin(覃璐明) | Peng Yao | Feature Request
7309 | IPS单品合入StoneOS主线-平台 | 不需要 | N/A | 研发FR | Ke Xu(许可) | LuMing Qin(覃璐明) | Peng Yao | Feature Request
7305 | IPS单品合入StoneOS主线 | 不需要 | N/A | 研发FR | Sheng Yang(杨升) | LuMing Qin(覃璐明) | Peng Yao | Feature Request
7241 | 长连接超时时间signature配置局限性 | 不承诺 | 不需要 | 需求已经清楚，实现方案及是否承诺待定 | Unspecified | YaQiang Si(司亚强) | Han Xu (徐涵) | Emergency Request
7089 | 聚合子接口支持PPPoE拨号 | 需要 | 已提供 | 需求已经明确 | LiTing Tao(陶丽婷) | MingJun Jing(井明军) | Han Xu (徐涵) | Emergency Request
7087 | X7180支持PPPoE拨号 | 需要 | 已提供 | 需求已经明确 | LiTing Tao(陶丽婷) | MingJun Jing(井明军) | Han Xu (徐涵) | Emergency Request
6763 | portal重定向支持强制弹认证页面功能 | 不需要 | 不需要 | 需求已经明确 | Qian Li(李潜) | ShangNeng Liu(刘上能) | DengLei Cui(崔登磊) | Feature Request
6469 | vfw支持IPv6 | 不需要 | N/A | 研发FR | Zhang Zhang (张彰) | ShangNeng Liu(刘上能) | meng huang(黄猛) | Feature Request
6353 | 支持1000+的PPPOE拨号 | 需要 | 已提供 | 需求已经明确 | Qian Li(李潜) | MingJun Jing(井明军) | Han Xu (徐涵) | Emergency Request
 | PLM提出的FR |  |  |  |  |  |  | 
 | 研发提出的FR |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: Drop FR
ID | Summary | web UI支持 | PRD | 记录 | 开发 | 测试 | PLM Owner | FR class
7421 | SSL OFFLOADING SUPPORT |  | 不需要 | 通过ER交付 |  |  | Han Xu (徐涵) | Emergency Request
7351 | 智能增强 |  | N/A | 拆分了更多FR |  |  | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7337 | 支持移动设备型号和软件版本识别 |  | N/A | 不在Midway支持 |  |  | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7335 | 支持Open SSL TLS 1.2版本 |  | 不需要 | 通过ER交付，9月中 |  |  | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7331 | 基于阈值的日志告警 |  | N/A | 建议Drop |  |  | Han Xu (徐涵) | Feature Request
5995 | Content filtering -敏感数据的传输控制 |  | N/A | 不在Midway支持 |  |  | Han Xu (徐涵) | Feature Request
5819 | Policy - 设备类型识别和管控 |  | N/A | 不在Midway支持 |  |  | Han Xu (徐涵) | Feature Request
5779 | TF监控与M统计集整合 |  | 不需要 | 研发FR |  |  | Han Xu (徐涵) | Feature Request
5739 | TCP Reassemble and tcp proxy 代码优化 |  | 不需要 | 研发FR |  |  | Han Xu (徐涵) | Feature Request
7299 | 支持Vsys的单独重启 | 需要 | 已提供 | drop | Unspecified | ShangNeng Liu(刘上能) | Han Xu (徐涵) | Emergency Request
7361 | 云智能合入主线-STONEOS |  | N/A | 在P1发布，合入Midway | Ya Liu(刘亚) | DaWei Liu(刘大伟) | Han Xu (徐涵) | Feature Request

## Slide 18: Drop的需求
FR ID | Sub Category | Feature Summary | Feature Description | 例会讨论纪要 | PLM反馈 | 研发反馈 | SW manager | QA manager | 产品线 | PLM | Priority | 备注
 | IPS | 自动化IPS特征生产工具（仅StoneOS端可能需要配合的改动） | 部分客户由于有一些老的应用系统，存在一些比较老/不流行的漏洞，（比如清华大学或者XX证券客户），我们希望有针对性的解决方案： 1、希望有一个针对性漏洞扫描工作或者漏洞的自动化特征分析和生产工具； 2、根据漏洞具体情况选择性增加到发布库中还是仅仅是为这一类特定客户使用，这样能快速响应很多客户的需求，甚至定制化的需求，提高客户的使用体验。 | 不在Midway中跟踪。建议单独立项解决。姚鹏和镜清沟通后确定最终方案 |  |  | drop |  | 全产品线 | 林楠 | 1 | 自动化特征库生产工具是单独的发布工具，可供IPS单品和FW使用，本FR仅跟踪配合该功能据，StoneOS可能存在的改动
 | IPS | NSS Labs改动完全产品化 | 产品目标能保持NSS Labs的检测率和快速响应能力，具体的功能要求正在和研发讨论中，希望基于这些讨论整理成IPS特征库的发布流程和StoneOS的要求，包括但不限于如下的内容： 1、对于NSS Lab 测试定制开发的功能，是否全部合入了主线，是否还有未合入的部分？ 2、对于NSS Lab测试是否存在我们“取巧”的地方，这些地方如何能做的更实用、好用 3、对于NSS Lab是如何保证检测率的？如何快速响应更新规则的？ 4、其他好的经验，或者后续可以改进的地方、对NIPS的建议 |  |  |  | drop |  | 全产品线 | 林楠 | 1 | NSS Labs中涉及到快速交付和响应的特征库发布，可能和StoneOS无关，待和研发详细沟通和明确OS端工作。
 | AV | 通过充分利用安天特征库提高AV检测率 | 当前与安天合作的AV特征库总量有500多万，目前在设备上用到200万（最大使用量），同时，库中包含了680万条，目前仅用了100万，受限于当前的产品技术方案、本地平台的内存限制等原因，无法全部加载。希望能充分利用这部分规则，提升AV检测率。 （具体的技术实现方案之前和研发有过探讨，比如之前研发提过的cloud base AV scan等方案） | 不支持 |  | 不承诺 | drop |  | 全产品线 | 姚鹏 | 2 | Midway
 | IPS | X系列暴力破解功能补齐（同E系列） | 1、IPS功能模块中相关协议（如FTP，telnet，POP3等协议）的暴力破解功能目前仅仅在M/E/T平台支持。 2、虽然在Hawaii版本发布时我们在X平台上支持了IPS功能，但是针对上述具体协议的暴力破解功能由于技术和资源问题暂时未支持。 3、当前希望在X上补齐该缺失功能。 |  |  | 不承诺 | drop |  | FW 产品线 | 林楠 | 3 | 详细细节正在和研发讨论和同步，希望根据投入产出（优化效果）比来决策是否需要优化该FR
 | IPS | X系列CC防护功能补齐（同E系列） | 在Hawaii版本发布时我们在X平台支持了IPS功能，其中的CC攻击防护功能有缺陷； 主要是因为X平台涉及到多板卡，目前没有很好的针对多板卡均分流量进行合理处理，导致CC检测的检测率会受影响。 |  |  | 不承诺 | drop |  | FW 产品线 | 林楠 | 3 | 详细细节正在和研发讨论和同步，希望根据投入产出（优化效果）比来决策是否需要优化该FR
FR ID | Sub Category | Feature Summary | Feature Description | 例会讨论纪要 | PLM反馈 | 研发反馈 | QA manager | SW manager | 产品线 | PLM | Priority | 备注
 | vFW | vFW性能问题 | 阿里云/AWS环境下，vFW性能距离我们对外的标称值相距甚远，这会影响客户的体验，并对云界产品产生质疑。 | 线下沟通，根据资源情况，尽量早于Midway实现。后合入Midway |  | 不承诺 | drop | ALL | 虚拟化产品线 | 黄猛 | 1 | 
 | vFW | vFW支持公有云下的HA组网通讯 | 由于阿里云/AWS公有云环境的存在IP和MAC绑定问题，导致HA（AP模式）组网下，VIP地址与外部网络通讯，需要参考友商PAN的实现方式来解决。 |  |  | 不承诺 | drop | 作涛 | 虚拟化产品线 | 黄猛 | 1 | 
 | vFW | T平台智能部分功能移植 | 为vFW引入T平台智能安全引擎，特别是风险安全，威胁地图等监控功能，丰富并增强vFW产品功能特性，同时也可以借此来推广我司的智能安全产品。 | 不强制在Midway中实现。如果有资源，需要再详细讨论实现方式 |  | 不承诺 | drop | David | 虚拟化产品线 | 黄猛 | 2 | 可由研发决定移植的功能项
 | vFW | vFW支持IPv6特性 | 功能补齐 | 不承诺 |  | 不承诺 | drop | 老束 | 虚拟化产品线 | 黄猛 | 3 | 
 | vFW | vFW支持vSYS特性 | 功能补齐 | 不承诺 |  | 不承诺 | drop | 江波 | 虚拟化产品线 | 黄猛 | 3 | 
FR ID | Sub Category | Feature Summary | Feature Description | 是否支持WebUI | 详细描述 | 例会讨论纪要 | PLM 反馈 | 研发反馈 | SW manager | QA manager | 产品线 | PLM
 | Vsys | Vsys支持每Vsys独立重启 | 根据金融行业的需求，支持每个Vsys独立重启，这样的话单独的Vsys出现问题后可以独立重启不会影响其他Vsys的业务 |  |  |  |  | 不支持，建议前端与客户交流的时候，技术实现上不可行。整个行业来看，DP重启不太现实。 | 江波 | drop | 全产品线 | 徐涵
 | Vsys | Vsys支持iQos | Vsys支持iQos |  |  |  |  | 暂不支持 | 镜清 | drop | 全产品线 | 徐涵
 | Vsys | Vsys支持IPv6 | Vsys支持IPv6 |  |  |  |  | 不支持 | 老束 | drop | 全产品线 | 徐涵
 | Vsys | Vsys支持虚拟系统的HA | 根据金融行业的需求，支持Vsys之间的HA，这样的话单独的Vsys出现问题后可以切换到备用的Vsys上以保障高可靠性，可以考虑同设备间的Vsys和不同设备间的Vsys |  |  |  |  | 不支持 | 作涛 | drop | 全产品线 | 徐涵
 | HA | 防火墙集群功能 | 支持2台以上的防火墙做HA，多台防火墙可以做高可靠性备份，同时做统一的集中管理 |  |  |  |  | 不支持 | 作涛 | drop | FW 产品线 | 徐涵
 | 关键字过滤 | 信用卡和身份证号码等敏感词过滤 | 防火墙的关键字过滤支持信用卡号，手机号，身份证号码，支付宝，微信等关键信息的记录和拦截，此需求在国外厂商实现较多 | 是 | http://dms.hillstonenet.com/default/repos/776165/STONEOS%20项目/Coral%20Sea/PRD/Hillstone%20coral%20%20sea%20FR5837%20文件类型过滤%20PRD%20%20-%201.0.docx/@@view.html 与原PRD相同的需求1. 预定义敏感数据：信用卡、SSN、身份证、银行卡 2. 自定义敏感数据：支持正则表达式定义 3. 正则表达式匹配检测工具：验证正则表达式是否能够检测用户想定义的数据 4. 敏感数据白名单 5. 数据捕获：将数据上传到服务器进行备份。 |  |  | 无资源，不支持 | 刘亚 | 上能 | 全产品线 | 徐涵
 | 管理和易用性 | 管理和易用性 | CLI需增加正则表达式/管道符的扩展支持 |  | 目前版本上，我们的管道符只能支持单个参数，日常的维护和排错过程中，Logs日志信息太大量，如果缺少比较好的筛选机制，难以进行过滤定位。 【建议】 1. 可以多次使用管道符过滤输出；（例如：show logging event ¦ include AAA ¦ exclude BBB） 2. 管道符过滤效果支持不区分大小写的过滤；（因为目前日志输出中既有大写，又有小写，过滤的时候往往需要添加很多条件） 3. 希望能支持正则表达式； 4. 希望全系统CLI命令都能统一实现； |  |  | 不支持 |  | drop | 全产品线 | 徐涵
 | 管理和易用性 | 管理和易用性 | 补充支持类似all 命令的输出 |  | 【现状】 在目前版本上，一些常用的输出命令需要人工补充完整的参数才能执行，例如： 需要查看设备上所有接口的CRC错误计数，那么则需要人工分别输入类似下面的命令进行收集： show controller slot 0 port 0 statistic … show controller slot 0 port 15 statistic 类似的情况也包括show interface *, show license * (这个在新版本的show tech-support已经支持了) 【建议】 优先考虑在常用命令中支持此功能，例如下面这几个命令： Show license * Show controller slot * port * statistic show statistics interface-counter interface * second/minute/hour Show interface * |  |  | 不支持 |  | drop | 全产品线 | 徐涵
 | 管理和易用性 | 管理和易用性 | 已实现IPv6功能支持WebUI |  | WebUI支持IPv6静态路由，监控统计，地址簿，策略配置，PBR，DHCPv6，NAT，IPS |  |  | 不支持 |  | drop | 全产品线 | 徐涵
 | 应用识别 | BYOD设备识别与控制 | BYOD设备的操作系统识别，具体型号识别并做相应的设备控制，包括策略控制与QoS，session limit控制等，作为对象来处理。 | 是 | 能识别WindowsPC，IOS，Android、Linux系统终端类型，并基于终端类型实现Policy控制，以及不同终端类型的Web重定向。期望能识别出安卓，苹果以及Ipad等产品类型，并基于不同类型的终端设备进行访问控制。基于浏览器类型进行相应的Policy控制 |  |  | 无资源，不支持 | 镜清 | 永龙 | FW 产品线 | 徐涵
 | 应用识别 | 应用识别 | 增加加密和非加密的海外应用的识别 | 否 | 增加海外加密和非加密应用的识别数量。实现对苹果、Windows平台应用排名前200的应用 |  |  | 不支持，应用识别单独跟踪 | 作涛 | 永龙 | 全产品线 | 徐涵
 | URL | URL | URL日志中显示 规则ID |  | 生成的URL日志中，需要带有URL RULE ID。用户通过该功能，了解匹配了哪一条URL策略。 |  |  | 不支持 |  | drop | 全产品线 | 徐涵
 | URL过滤 | URL的分类过滤 | FW对于某些网站或者应用，只允许具有特定内容（比如教育）的url通过，拦截其他不符合要求的视频。目前此需求海外用户要求比较多 | 是 | 实现YouTube safe-mode模式下的控制：用户在http访问时，能够根据其访问的内容进行分类控制 |  |  | 无资源，不支持 | 镜清 | 璐明 | FW 产品线 | 徐涵
 | AAA | 认证服务器连通性测试 | 当AAA认证服务器基本参数配置完毕后，需能对其进行验证和测试，以便于校验配置的准确性。 | 是 |  |  |  | 无资源，不支持 |  | 上能 | Midway | 崔登磊
 | webauth | 支持微信二维码的认证 | 需将webauth提交认证的URL地址修改成静态地址，并能在URL中携带一个统一的账号/密码(可加密)，用于StoneOS校验。客户仅需将此URL转换成二维码，当客户使用任何工具扫描此二维码时，将自动打开一个web页面并访问此URL，从而自动执行认证提交并完成认证过程，简化客户输入过程。主要适用于酒店等公共场所下的需求。 | 是 |  |  |  | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | webauth | 增加webauth防暴力破解 | 增加webauth的随机验证码。 | 是 |  |  |  | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | webauth | 认证页面定制 | webauth支持认证页面定制，提供认证页面模板，用户可以根据需要对模板进行修改后导入到设备 | 是 |  |  |  | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | webauth | 优化webauth配置步骤 | 增加webauth策略的单独的配置页面，可以在此页面查看已经创建好的webauth规则，可以编辑\删除、禁用\启用、调整顺序等操作。可能需要调整webauth内部实现逻辑。 | 是 |  |  | 已经和研发沟通，可以将webauth做成profile的形式，在policy中调用，以后可以进一步在接口和zone下调用，或者再配置profile时绑定到policy、接口或者zone。 | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | webauth | 增加webauth短信认证 | 增加webauth短信认证配置，现在已经支持短信猫命令行配置，需要增加web配置方式并增加短信平台支持 | 是 |  |  |  | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | webauth | 关闭认证页面的后能够通过其他的方式login off | 现在如果用户配置的webauth检测时间间隔比较长或者采用空闲下线的方式，用户在关闭认证页面后无法通过再注销其登录的用户，需要提供能够主动注销的方式。 | 是 |  |  | 和研发沟通，可以采用访问webauth历史记录访问到认证页面，但是需要重新认证，但是不能直接注销，需要在逻辑上增加对于已经登录的用户再次访问认证页面时跳转到认证成功页面并可以注销。 | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | webauth | 支持令牌 | webauth支持令牌 | 是 |  |  |  | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | sso | SSO Agent同步时，需支持OU结构过滤 | 目前我们Agent仅支持User/Group过滤条件的同步，需增加OU结构过滤条件方式。 | 是 |  |  |  | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | sso | SSO单点代理功能优化 | SSO单点代理功能优化，减少配置步骤。主要是能够实现只在防火墙上做配置，不需要对AD做修改的配置方式。 | 是 |  |  | 已经和研发沟通并可以参考Fortinet的pulling mode。 | 无资源，不支持 | 李潜 | 上能 | Midway | 崔登磊
 | 管理和易用性 | 管理和易用性 | Profiling数据能记录多个，并能自动覆盖就的文件数据。 | 否 | 目前设备上仅会收集第一次触发Profiling的相关信息，后续即使条件满足后，也不会触发。 可能造成的问题是：当客户上报故障的时候，如果以前曾经触发了Profiling（客户可能没有感知，故此以前的Profiling不会删除），那么则造成本次故障缺少相应的数据进行分析，难以对问题进行定位。只能等待下一次故障出现再排查，降低客户感受 【建议】 1． 如果条件允许，建议记录多次（至少3次）Profiling数据； 2． 达到上限时，新的Profiling应该覆盖旧的Profiling，以便出现故障时能够排查；（如果在某些情况下同一个事件导致Profiling会多次触发，建议考虑添加间隔机制） |  |  | 无资源，不支持 | 海玉 | 亚强 | 全产品线 | 徐涵
 | 管理和易用性 | 管理和易用性 | Coral sea 中已经实现的文件过滤控制支持WebUI | 是 | Coral sea 中支持的文件过滤功能支持WebUI |  |  | 需要继续讨论 | 永政/冰修 | 上能 | 全产品线 | 徐涵
 | Xauth | Xauth支持多AAA | Xauth支持多AAA | 是 |  |  |  | 可以支持 | 刘亚 | 上能 | Midway | 崔登磊

## Slide 19: Drop的研发需求
项目 | 描述 | 研发反馈 | 讨论纪要 | 规划版本 | SW owner | QA manager | 优先级
INGFW on one X86 CPU | 智能平台运行在一个X86 CPU上 |  | 单独通过T的低端立项来跟踪，不在Midway中进行 |  |  | drop | 
NGFW完善 | AV支持SX |  | 优先级低，暂不考虑 |  |  | drop | 
 | Tcp proxy优化，增强稳定性 | 看资源状况 | PLM认为可做，但是需要在整体安排资源时再决定 | 不支持 | 镜清 | drop | 2
 | IPS支持SX上一些统计相关的feature的完善 |  | 优先级低，暂不考虑。后续通过项目驱动。需要PLM统计X上是否有销售过IPS |  |  | drop | 
 | URL 和NBC相关功能的优化整合 |  | 维持现状，优化整合在Midway下一个版本考虑 |  |  | drop | 

## Slide 20: 友商竞争分析
场景 | 内网隔离 | 互联网出口 | 数据中心
用户主要功能需求 | 要求防火墙可以按照需要定时产生网络的使用情况和威胁状况报表，同时对网络优化提出建议 网络使用情况的可视可控，网络到底跑了那些流量，接入了多少设备，做了那些访问，都需要做准确的监控和控制。 防火墙可以有效和AD、LDAP等服务器联动，接入与控制合为一体 | 需要防火墙满足多样性的用户接入和认证模式需求。 需要定期产生报表汇总网络使用状况，分析哪些应用或用户占用了大量带宽，并对网络的优化提供建议 需要防火墙自动选择优质链路上网并保障关键业务。 | 需要实现对不同的业务做虚拟化的安全隔离， 强大高效的DDoS防护能力，保障服务器稳定对外提供服务 需要软硬件的高可靠性保障数据中心内部和数据中心之间的冗余 监控报表提供对每个业务系统使用情况的汇报
以下是山石和友商在以上功能需求方面的对比情况 |  |  | 
深信服 |  |  | 
启明 |  |  | 
华为/迪普 |  |  | 
天融信 |  |  | 
山石 |  |  | 

## Slide 21
场景 | 内网隔离 | 互联网出口 | 数据中心
用户需求的实现 | 认证方式全面细致 报表丰富和具备分析能力 访问控制手段全面，全网流量可视化 | 接入方式多样和全面 认证方式全面细致 报表是否丰富和具备分析能力 基于应用层全面的链路负载均衡功能 | 支持全面的Vsys功能 强大高效的DDoS防护能力 运维管理和日志呈现 报表是否丰富和具备分析能力 软硬件的高可靠性
以下是山石和友商在以上功能需求方面Midway之后的对比情况 |  |  | 
深信服 |  |  | 
启明 |  |  | 
华为/迪普 |  |  | 
天融信 |  |  | 
山石 |  |  |